АДМИНИСТРАЦИЯ КРЫМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.03.2021 года                                             № 45                                             с. Крым

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы

Крымского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 2020 год

В соответствии с постановлением Администрации Крымского сельского поселения от 25.09.2018 № 125 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Крымского сельского поселения Администрация Крымского сельского поселения постановляет:

1.Утвердить  отчет о реализации муниципальной программы Крымского сельского поселения «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением Администрации Крымского сельского поселения от 18.12.2019 № 151, за 2020 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Крымского сельского поселения                                                                       А.М.Деремян

Приложение 1

к постановлению администрации

Крымского сельского поселения

от 29.03.2021 № 45

Отчет

о реализации муниципальной программы

Крымского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 2020 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2020 год

В целях создания условий для устойчивого функционирования транспортной системы и повышения уровня безопасности дорожного движения Крымском сельском поселении в рамках реализации муниципальной программы Крымского сельского поселения «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением Администрации Крымского сельского поселения от 18.12.2019 № 151 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2020 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

обеспечено содержание 5,5 километра автомобильных дорог общего пользования местного значения;

отремонтировано 4 улицы общей протяженностью более 2,5 километра;

осуществлен ямочный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения объемом 359 кв.м.;

выполнены работы по нанесению линии горизонтальной дорожной разметки краской со световозвращающими элементами на дорожное покрытие на площади 608,2 кв.м.;

установлено 18 дорожных знаков на бетонируемых металлических стойках;

осуществлена диагностика 6 автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий

Достижению результатов в 2020 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участником муниципальной программы основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1 «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования», предусмотрена реализация 1 основного   мероприятия.

Основное мероприятие 1.1. «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» выполнено в полном объеме – обеспечено содержание 5,5 километра автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них.

Основное мероприятие 1.2. «Снижение количества пешеходов погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на дорогах общего пользования местного значения» выполнено в полном объеме. В рамках данного мероприятия осуществлены работы по дорожной разметке, установке дорожных знаков, устройству ограничивающего пешеходного ограждения перильного типа.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших

на ход реализации муниципальной программы

В 2020 году на ход реализации муниципальной программы оказывали влияние следующие факторы:

длительность процедур оформления документов в ходе проведения мероприятий для муниципальных нужд;

необходимость корректировки проектов планировки и межевания земельных участков.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2020 год составил 7031,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет Крымского сельского поселения – 0,0 тыс. рублей;

федеральный бюджет  - 0,0  тыс. рублей;

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

бюджет Мясниковского района – 7031,3 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Крымского сельского поселения от 26.12.2019 г. № 99 «О бюджете Крымского сельского поселения на  2020  год и на плановый период 2021 и 2022 годов»  составил 7031,3 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 7031,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет Крымского сельского поселения – 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета  - 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета  - 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из бюджета  Мясниковского района – 7031,3 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 4914,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет Крымского сельского поселения – 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета  - 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета  - 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из бюджета Мясниковского района  - 4914,2 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета Крымского сельского поселения составил 2117,1 тыс. рублей, из них:

188,4 тыс. рублей - экономия по факту выполнения  работ.

2092,3 тыс. рублей – не освоены средства на капитальный ремонт ул.11-я линия в связи с подготовкой правоустанавливающей документации.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2020 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной

программы, подпрограмм муниципальной программы за 2020 год.

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 6 показателей, по 6 из которых фактическое значение соответствует плановому.

Показатель 1 «Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года» – плановое значение – 54,8 процента, фактическое значение – 54,8 процента.

Показатель 2.1. «Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог» – плановое значение – 3,2 километра, фактическое значение – 3,2 километра.

Показатель 2.2. «Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Крымского сельского поселения» – плановое значение – 49,6 километра, фактическое значение – 49,6 километра.

Показатель 2.3. «Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года» – плановое значение – 27,2 километра, фактическое значение – 27,2 километра.

Показатель 2.4. «Снижение мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети Крымского сельского поселения на 31 декабря отчетного года» – плановое значение – 76 процентов, фактическое значение – 76 процентов.

Раздел 6. Результаты оценки

эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 – 1,0	;

степень достижения целевого показателя 2.1. – 0,7;

степень достижения целевого показателя 2.2. – 1,0;

степень достижения целевого показателя 2.3. – 1,0;

степень достижения целевого показателя 2.4. – 1,0.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 	0,97 что характеризует  высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

- Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, составляет 0,97 что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ,.

- Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов.

  - Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Крымского сельского поселения, безвозмездных поступлений в бюджет Крымского сельского поселения, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, муниципальной программы составляет 0,69 (плановое значение/фактическое значение).

3.2.Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Крымского сельского поселения, безвозмездных поступлений в бюджет Крымского сельского поселения, оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

4914,2 тыс. рублей / 7031,3 тыс. рублей =0,69.____________

3.3. Эффективность использования средств бюджета Крымского сельского поселения рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджет Крымского сельского поселения, безвозмездных поступлений в бюджет Крымского сельского поселения и бюджетов сельских поселений.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

4914,2 тыс. рублей / 7031,3 тыс. рублей =0,69 в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.                                                                           	Уровень реализации муниципальной программы в целом:

0,69 х 0,5 + 0,69 х 0,3 + 0,69 х 0,2 = 0,69, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является высоким.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации

муниципальной программы

Учитывая высокую эффективность реализации муниципальной программы следует продолжить реализацию основных мероприятий программы.

|  | ### Приложение № 1 ### к отчету о реализации ### муниципальной программы ### Крымского сельского поселения ### «Развитие транспортной системы» за 2020 год |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы»  за отчетный период 12 мес. 2020 г.

| № п/п | Номер и наименование <4> | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета Крымского сельского поселения на реализацию муниципальной программы, (бюджет поселения, районный, областной, федеральный бюджеты) тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования» | ответственный исполнитель–Администрация Крымского сельского поселения | X | X | X | 7031,3 | 7031,3 | 4914,2 | 2117,1 |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Крымского сельского поселения | Выполнены работы по зимнему содержанию, ямочному ремонту дорог, установке дорожных знаков, диагностике дорог | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 6665,7 | 6665,7 | 4573,0 | 2092,7 |
| 3 | Контрольное событие муниципальной программы заключение и исполнение муниципальных контрактов на содержание и ремонт автомобильных дорог Крымского сельского поселения» | Администрация Крымского сельского поселения | Заключено и исполнено: 6 муниципальных контрактов на общую сумму 885,9 тыс.руб. и 2 контракта на ремонт на общую сумму 3687,1 тыс.руб. | X | 31.12.2020 | X | X | X | X |
| 4 | Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения» | Администрация Крымского сельского поселения | X | X | X | 365,6 | 365,6 | 341,2 | 24,4 |
| 5 | Основное мероприятие 2.1 снижение количества пешеходов погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на дорогах общего пользования местного значения | Администрация Крымского сельского поселения | Заключено и исполнено: 4 муниципальных контракта на общую сумму 341,2 тыс.руб. | 25.08.2020 | 31.12.2020 | 365,6 | 365,6 | 341,2 | 24,4 |
| 6 | Контрольное событие муниципальной программы заключение и исполнение муниципальных контрактов на содержание автомобильных дорог Крымского сельского поселения» | Администрация Крымского сельского поселения | Контрольное событие муниципальной программы заключение и исполнение муниципальных контрактов на содержание и ремонт автомобильных дорог Крымского сельского поселения» | X | 31.12.2020 | X | X | X | X |

|  | ### Приложение № 2 ### к отчету о реализации ### муниципальной программы ### Крымского сельского поселения ### «Развитие транспортной системы» ### за 2020 год |
| --- | --- |

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2020 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей), <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа | Всего | 7031,3 | 7031,3 | 4914,2 |
|  | бюджет Крымского сельского поселения | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Крымского сельского поселения, | 7031,3 | 7031,3 | 4914,2 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | - бюджета Мясниковского района | 7031,3 | 7031,3 | 4914,2 |
| Подпрограмма 1. «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования» | Всего | 6665,7 | 6665,7 | 4573,0 |
|  | бюджет Крымского сельского поселения | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Крымского сельского поселения, | 6665,7 | 6665,7 | 4573,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | - бюджета Мясниковского района | 6665,7 | 6665,7 | 4573,0 |
| Основное мероприятие 1.1. Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Всего | 6665,7 | 6665,7 | 4573,0 |
| Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения» | Всего | 365,6 | 365,6 | 341,2 |
|  | бюджет Крымского сельского поселения | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Крымского сельского поселения, | 365,6 | 365,6 | 341,2 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | - бюджета Мясниковского района | 365,6 | 365,6 | 341,2 |
| Основное мероприятие 2.1 Снижение количества пешеходов погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на дорогах общего пользования местного значения |  | 365,6 | 365,6 | 341,2 |

### Приложение № 3

### к отчету о реализации

### муниципальной программы

### Крымского сельского поселения

«Развитие транспортной системы» за 2020 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы

за 2020 г.

| № п/п | Номер и наименование <1> | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | заплани-рованные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования» | ответственный исполнитель –Администрация Крымского сельского поселения | Х | Х | Х | – | – | – |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | ответственный исполнитель –Администрация Крымского сельского поселения | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | обеспечение содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения | обеспечено содержание 49,6 километра автомобильных дорог общего пользования местного значения | - |
| 3 | Контрольное событие муниципальной программы 1.1. Заключение и исполнение муниципальных контрактов | ответственный исполнитель –Администрация Крымского сельского поселения | 31.12.2020 | Х | 31.12.2020 | заключение 6 муниципальнных контрактов, выполнение работ в рамках заключенных муниципальнных контрактов | заключено 6 муниципальных контрактов, выполнены работы в рамках заключенных муниципальных контрактов |  |
| 4 | Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения» | ответственный исполнитель –Администрация Крымского сельского поселения | Х | Х | Х | – | – | – |
|  | Основное мероприятие 2.1. Снижение количества пешеходов погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на дорогах общего пользования местного значения | Администрация Крымского сельского поселения | 31.12.2020 | 25.08.2020 | 31.12.2020 | обеспечение безопасности дорожного движения на муниципальной сети автомобильных дорог | обеспечена безопасность дорожного движения на муниципальной сети автомобильных дорог |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 2.1. Заключение и исполнение муниципальных контрактов | Администрация Крымского сельского поселения | 31.12.2020 | X | 31.12.2020 | заключение 4 муниципальнных контрактов, выполнение работ в рамках заключенных муниципальнных контрактов | заключено 4 муниципальных контрактов, выполнены работы в рамках заключенных муниципальных контрактов |  |

<1> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная программа -МП, основное мероприятие – ОМ, приоритетное основное мероприятие- ПОМ

|  | ### Приложение № 4 ### к отчету о реализации ### муниципальной программы ### Крымского сельского поселения ### «Развитие транспортной системы» за 2020 год |
| --- | --- |

ИНФОРМАЦИЯ

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ  муниципальной программы, в том числе в результате

### проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме 
в отчетном году

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, приоритетного основного мероприятия ведомственной целевой программы (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов)<1> | Ожидаемый результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс. рублей) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в том числе в результате проведения закупок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» | Х | Х | 1369,2 | 1369,2 |
|  | Подпрограмма 1. « Развитие сети автомобильных дорог общего пользования»» | Х | Х | 1369,2 | 1369,2 |
|  | Основное мероприятие 1.1. Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | 8941,3 | 8652,9 | 1369,2 | 1369,2 |
|  | Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения» | 365,6 | 365,6 | - | - |
|  | Основное мероприятие 2.1. Снижение количества пешеходов погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на дорогах общего пользования местного значения | 365,6 | 365,6 | - | - |

Уровень реализации муниципальной программы определяется на основании степени выполнения достижения целевых показателей, выполнения основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ и/или проектов (программ) и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.