Отчет

об исполнении плана реализации

муниципальной программы Крымского сельского поселения

«Благоустройство Крымского сельского поселения» на 2020 год по итогам 9 месяцев 2020 года»

Муниципальная программа Крымского сельского поселения «Благоустройство Крымского сельского поселения» утверждена постановлением Администрации Крымского сельского поселения от 17.12.2018 № 170 (далее – муниципальная программа).

На реализацию муниципальной программы на 2020 год предусмотрены средства из областного бюджета, бюджета Крымского сельского поселения и внебюджетных источников в сумме 13 544,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 13 544,0  тыс. рублей.

По состоянию на 01.10.2020 фактическое освоение средств составило
10 079,7  тыс. рублей или 74,4 %.

Муниципальная программа включает в себя три подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Организация освещения улиц» (далее – подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 – «Озеленение территории Крымского сельского поселения» (далее – подпрограмма 2);

Подпрограмма 3 – «Прочие мероприятия по благоустройству Крымского сельского поселения» (далее – подпрограмма 3).

Все запланированные в отчетном периоде основные мероприятия подпрограмм выполнялись согласно плану реализации муниципальной программы Крымского сельского поселения «Благоустройство Крымского сельского поселения» на 2020 год (далее – план реализации), утвержденному постановлением Администрации Крымского сельского поселения от 30.12.2019    № 178.

На реализацию подпрограммы 1 в 2020 году из бюджета Крымского сельского поселения предусмотрено 1 929,7 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 1 929,7 тыс. рублей.

По состоянию на 01.10.2020 фактическое освоение средств составило
1 154,4 тыс. рублей или 59,8  %, что обусловлено условиями заключенных муниципальных контрактов с оплатой, предусмотренной в 4 квартале  2020 года, по факту их исполнения.

По итогам 9 месяцев 2020 года подпрограмма 1 состояла из 5 основных мероприятий, выполнение которых планируется в установленные сроки и в полном объеме.

На реализацию подпрограммы 2 в 2020 году из бюджета Крымского сельского поселения предусмотрено 1408,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 1 408,0 тыс. рублей.

По состоянию на 01.10.2020 фактическое освоение средств составило
874,2 тыс. рублей или 62,1 %.

По итогам 9 месяцев 2020 года подпрограмма 2 состояла из 5 основных мероприятий, выполнение которых планируется в установленные сроки и в полном объеме.

На реализацию подпрограммы 3 в 2020 году из областного бюджета, бюджета Крымского сельского поселения и внебюджетных источников предусмотрено 10 206,3 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 10 206,3 тыс. рублей.

По состоянию на 01.10.2020 фактическое освоение средств составило
8 051,1 тыс. рублей или 78,9 %.

По итогам 9 месяцев 2020 года подпрограмма 3 состояла из 5 основных мероприятий, выполнение которых планируется в установленные сроки и в полном объеме.

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Благоустройство Крымского сельского поселения» за отчетный период  9 мес. 2020 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета Крымского сельского поселения на реализацию муниципальной программы, (бюджет поселения, районный, областной, федеральный бюджеты) тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1 «Организация освещения улиц» | Ведущий специалист по ЖКХ Секизян В.А. | X | X | X | 1929,7 | 1929,7 | 1154,4 | - |
| 2. | Основное мероприятие 1.1. Уличное освещение | Ведущий специалист по ЖКХ Секизян В.А. | освещение улиц в темное время суток | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 1405,9 | 1405,9 | 909,4 | - |
| 3. | Основное мероприятие 1.2. Техническое обслуживание трансформаторных подстанций | Ведущий специалист по ЖКХ Секизян В.А. | бесперебойное обеспечение территории Крымского сельского поселения электроэнергией | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 33,2 | 33,2 | - | - |
| 4. | Основное мероприятие 1.3. Ремонт и содержание уличных сетей | Ведущий специалист по ЖКХ Секизян В.А. | профилактика, ремонт, проверка электрического оборудования, осветительных приборов, замена ламп уличного освещения, установка плафонов | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 490,6 | 490,6 | 245,0 | - |
| 5. | Подпрограмма 2.Озеленение территории Крымского сельского поселения |  |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 1408,0 | 1408,0 | 874,2 |  |
| 6. | Основное мероприятие 2.1. Посадка деревьев и кустарников | Ведущий специалист по ЖКХ Секизян В.А. | озеленение территории с.Крым | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 1124,6 | 1124,6 | 770,5 |  |
| 7. | Основное мероприятие 2.2. Посадка цветов летников и многолетников и уход за ними | Ведущий специалист по ЖКХ Секизян В.А. | озеленение территории с.Крым | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 25,0 | 25,0 | - | - |
| 8. | Основное мероприятие 2.3. Приобретение инвентаря для содержания объектов озеленения | Ведущий специалист по ЖКХ Секизян В.А. | содержание объектов озеленения | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 35,0 | 35,0 | - | - |
| 9. | Основное мероприятие 2.4. Расходы на уход за зелеными насаждениями | Ведущий специалист по ЖКХ Секизян В.А. | содержание объектов озеленения | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 223,4 | 223,4 | 103,7 | - |
| 10. | Подпрограмма 3. Прочие мероприятия по благоустройству Крымского сельского поселения | Ведущий специалист по ЖКХ Секизян В.А. |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 10206,3 | 10206,3 | 8051,1 | - |
| 11. | Основное мероприятие 3.2. Уборка и содержание прочих объектов благоустройства | Ведущий специалист по ЖКХ Секизян В.А. | Уборка мусора, ликвидация несанкционированных свалок | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 5099,5 | 5099,5 | 3343,4 | - |
| 12. | Основное мероприятие 3.4. Приобретение основных средств, запасных частей и материальных запасов для ремонта и содержания прочих объектов благоустройства | Ведущий специалист по ЖКХ Секизян В.А. | Ремонт объектов благоустройства, скашивание сорной растительности | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 1659,6 | 1659,6 | 1499,7 | - |
| 13. | Приобретение фонтана |  |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 3208,0 | 3208,0 | 3208,0 |  |
| . | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 13544,0 | 13544,0 | 10079,7 | - |