АДМИНИСТРАЦИЯ КРЫМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 марта 2022 года                                        № 46                                                    с.Крым

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы

Крымского сельского поселения «Благоустройство Крымского

сельского поселения» за 2021 год

В соответствии с постановлением Администрации Крымского сельского поселения от 25.09.2018 № 125 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Крымского сельского поселения Администрация Крымского сельского поселения постановляет:

1.Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Крымского сельского поселения «Благоустройство Крымского сельского поселения», утвержденной постановлением Администрации Крымского сельского поселения от 17.12.2018 № 170, за 2021 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Крымского

сельского поселения                                                                               А.М.Деремян

|  | ### Приложение к постановлению ### Администрации Крымского ### сельского поселения ### от 30 марта 2022 № 46 |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

Крымского сельского поселения «Благоустройство Крымского

сельского поселения», утвержденной постановлением Администрации Крымского сельского поселения от 17.12.2018 № 170, за 2021 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2021 год

В целях создания благоприятных условий для жителей Крымского сельского поселения, озеленения и благоустройства мест общественного пользования в рамках реализации муниципальной программы Крымского сельского поселения «Благоустройство Крымского сельского поселения», утвержденной постановлением Администрации Крымского сельского поселения 17.12.2018 № 170  (далее - муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной   программы в 2021  году    реализован     комплекс  мероприятий, в результате которых:

- осуществлено бесперебойное освещение территории Крымского сельского поселения в темное время суток;

- посадка деревьев и кустарников и уход за парками;

- уборка и содержание прочих объектов благоустройства.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий.

Достижению результатов в 2021 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий программ.

В рамках подпрограммы 1 «Уличное освещение», предусмотрена  реализация 2 основных   мероприятий  и 1 контрольного события.

Основное мероприятие 1.1. «Уличное освещение»,  выполнено в полном объеме, бесперебойное освещение улиц Крымского сельского поселения в темное время суток выполнено в полном объеме. Экономия средств по итогам 2021 года составила 1,9 тыс.рублей.

Основное мероприятие 1.3. «Ремонт и содержание уличных сетей»,  выполнено в полном объеме, заменены выгоревшие электрические лампочки, ремонт осветительного оборудования, приобретены материалы для ремонта.

По подпрограмме 1 «Организация освещения улиц» предусмотрено выполнение 1 контрольного события, из них достигнуто в установленные сроки -1 контрольное событие.

В рамках подпрограммы 2 «Озеленение территории Крымского сельского поселения», предусмотрена  реализация 2 основных   мероприятий  и 1 контрольного события.

Основное мероприятие 2.1. «Посадка деревьев и кустарников»,  выполнено в полном объеме, высажено 63 саженца деревьев и кустарников.

Основное мероприятие 2.4. «Расходы на уход за объектами озеленения» выполнено, осуществлен уход за деревьями в парке «60 лет Победы», парке, расположенном по адресу с.Крым, ул. Мясникяна, 51-б.

По подпрограмме 2 «Озеленение территории Крымского сельского поселения» предусмотрено выполнение 2 мероприятий и 1 контрольного события, из них достигнуто в установленные сроки -1 контрольное событие.

В рамках подпрограммы 3 «Прочие мероприятия по благоустройству Крымского сельского поселения», предусмотрена  реализация 6 основных   мероприятий  и 3 контрольных событий.

Основное мероприятие 3.2. «Уборка и содержание прочих объектов благоустройства»,  выполнено в полном объеме, выполнены работы по уборке мусора, кошению травы, выкорчевыванию деревьев, противоклещевая обработка территории села, обработка против комаров,  уход за родником «Мец Чорвах».

Основное мероприятие 3.3. «Приобретение основных средств, запасных частей и материальных запасов для ремонта и содержания прочих объектов благоустройства» выполнено в полном объеме. Все необходимые для благоустройства материалы и товары приобретены своевременно и необходимом объеме.

Основное мероприятие 3.4. «Приобретение фонтана» выполнено, проведены работы по устройству пешеходного фонтана на площади перед МКУК «ДК Крымского сельского поселения».

Основное мероприятие 3.6. «Выполнение работ по благоустройству участка (парка), расположенного по адресу: с.Крым, ул.Мясникяна, 51-б» выполнено полностью и в срок в соответствии с условиями контракта.

Основное мероприятие 3.7. «Приобретение основных средств и материалов для обустройства общественного кладбища с.Крым» выполнено полностью и в срок в соответствии с условиями контракта. Приобретено металлическое ограждение для нового общественного кладбища, расположенного на северо-западной окраине села Крым.

Сведения о выполнении основных мероприятий,  а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших

на ход реализации муниципальной программы

В 2021 году на ход реализации муниципальной программы оказывали

влияние следующие факторы:

фактор 1- обеспеченность собственными финансовыми ресурсами;

фактор 2- безвозмездные поступления из областного бюджета.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2021 год составил 10000,3 тыс. рублей,

в том числе по источникам финансирования:

бюджет Крымского сельского поселения – 10000,3 тыс. рублей;

федеральный бюджет  -______0,0_______ тыс. рублей;

плановый объем средств

областной бюджет - _________0,0 тыс. рублей;

плановый объем средств

бюджет Мясниковского района - _________0,0_______ тыс. рублей;

плановый объем средств

внебюджетные источники - ________0,0___________ тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов от 29.12.2019 № 119 «О бюджете Крымского сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»  составил 10000,3 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 10000,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет Крымского сельского поселения -  10000,3 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета - 0,0 тыс.рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета  - 0,0     тыс. рублей;

безвозмездные поступления из бюджета  Мясниковского района – 0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,01 тыс.рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 9672,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет Крымского сельского поселения – 9672,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета  - 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета  - 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из бюджета Мясниковского района  - 0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета Крымского сельского поселения и безвозмездных поступлений в бюджет Крымского сельского поселения составил  328,3 тыс. рублей, из них:

205,8 тыс. рублей - экономия по факту оказания услуг, 122,5 тыс.рублей – неиспользованные средства на приобретение строительных материалов.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2021 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной

программы, подпрограмм муниципальной программы за 2021 год.

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 11 показателей,  по 11 из которых фактические значения соответствуют плановым.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки

эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 – 1;

степень достижения целевого показателя 2 - 1;

степень достижения целевого показателя 3 - 1;

степень достижения целевого показателя 4 -1;

степень достижения целевого показателя 5 -1;

степень достижения целевого показателя 6 -1;

степень достижения целевого показателя 7 -1;

степень достижения целевого показателя 8 - 1;

степень достижения целевого показателя 9 -1;

степень достижения целевого показателя 10 - 1;

степень достижения целевого показателя 11 -1;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 	1,0, что характеризует высокий   уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

- Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий  составляет 100%, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

- Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов.

  - Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Крымского сельского поселения, безвозмездных поступлений в бюджет Крымского сельского поселения, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных  мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ,  муниципальной программы составляет 100 %.

3.2.Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Крымского сельского поселения, безвозмездных поступлений в бюджет Крымского сельского поселения оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

9672,0 тыс. рублей /10000,3 тыс. рублей = 0,97.

3.3. Эффективность использования средств бюджета Крымского сельского поселения рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджет Крымского сельского поселения, безвозмездных поступлений в бюджет Крымского сельского поселения.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

9672,0 тыс. рублей /10000,3 тыс. рублей = 0,97, в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокая.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

1х 0,5 + 0,97 х 0,3 + 0,97 х 0,2 = 0,99, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является высокой.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации

муниципальной программы

Учитывая высокую эффективность реализации муниципальной  программы следует продолжить реализацию основных мероприятий программы.

|  | ### Приложение № 1 ### к отчету о реализации ### муниципальной программы ### Крымского сельского поселения ### «Благоустройство Крымского ### сельского поселения» за 2021 год |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Благоустройство Крымского сельского поселения»  за отчетный период 12 месяцев 2021 г.

| № п/п | Номер и наименование <4> | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета Крымского сельского поселения на реализацию муниципальной программы, (бюджет поселения, районный, областной, федеральный бюджеты) тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма 1«Организация освещения улиц» | Администрация Крымского сельского поселения | X | X | X | 2605,5 | 2605,5 | 2603,5 | 2,0 |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. Уличное освещение | Администрация Крымского сельского поселения | Услуги по электроснабжению оказывались в соответствии с условиями муницип. контракта на электроснабжение | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 1347,2 | 1347,2 | 1345,3 | 1,9 |
| 4 | Мероприятие 1.3. Ремонт и содержание уличных сетей | Администрация Крымского сельского поселения | Осуществлено устройство наружного освещения ул.Большесальская, замена выгоревших электрич. лампочек, ремонт осветительного оборудования | 09.01.2021 | 31.12.2021 | 1258,3 | 1258,3 | 1258,2 | 0,1 |
| 5 | Контрольное событие программы 1. Обеспечение бесперебойного освещения улиц в ночное время | Администрация Крымского сельского поселения | в течение всего года обеспечено бесперебойное освещение улиц села в ночное время суток | X | 31.12.2021 | X | X | X | X |
| 6 | Подпрограмма 2. Озеленение территории Крымского сельского поселения | Администрация Крымского сельского поселения | X | 09.01.2021 | 31.12.2021 | 1009,4 | 1009,4 | 932,6 | 76,8 |
| 7 | Основное мероприятие 2.1. Посадка деревьев и кустарников | Администрация Крымского сельского поселения | Высажено 635 саженца деревьев и кустарников | 23.03.2021 | 18.12.2021 | 253,3 | 253,3 | 226,2 | 27,1 |
| 8 | Основное мероприятие 2.4. Расходы на уход за объектами озеленения | Администрация Крымского сельского поселения | Осуществлен уход за деревьями в парке 60 лет Победы, парком, расположенным по адресу: с.Крым, ул. Мясникяна 51-б | 15.04.2021 | 30.10.2021 | 756,1 | 756,1 | 706,4 | 49,7 |
| 9 | Контрольное событие подпрограммы 2.Посадкка деревьев и кустарников, уход за деревьями. | Администрация Крымского сельского поселения | Высажено в 2020 году 63 деревьев и кустарников на сумму226,2 тыс.руб., осуществлен уход за молодыми деревьями и деревьями в парке «60 лет Победы» | X | 31.12.2021 | X | X | X | X |
| 10 | Подпрограмма 3. Прочие мероприятия по благоустройству Крымского сельского поселения | Администрация Крымского сельского поселения |  | 09.01.2021 | 31.12.2021 | 6385,4 | 6385,4 | 6135,9 | 249,5 |
| 11 | Основное мероприятие 3.2. Уборка и содержание прочих объектов благоустройства | Администрация Крымского сельского поселения | Выполнены работы по уборке, мусора, кошению травы, выкорчевыванию деревьев, противоклещевая обработка территории села, обработка против комаров, ремонт ступенек пешеходного моста, уход за деревьями и родником в балке «Мец Чорвах» | 09.01.2021 | 31.12.2021 | 2636,8 | 2636,8 | 2442,9 | 71,0 |
| 12 | Контрольное событие 3.2. Выполнение работ по благоустройству территории Крымского сельского поселения | Администрация Крымского сельского поселения | Заключено и исполнено 26 муниципальных контракта и договора. Все условия муниц. контрактов и договоров выполнены в срок. | X | 31.12.2021 | X | 2636,8 | X | X |
| 13 | Основное мероприятие 3.3. Приобретение основных средств, запасных частей и материальных запасов для ремонта и содержания прочих объектов благоустройства | Администрация Крымского сельского поселения | Приобретены дизельное топливо, бензин для газонокосилок, материальные запасы и строительные материалы для ремонта и содержания объектов благоустройства села | 09.01.2021 | 31.12.2021 | 3748,6 | 3748,6 | 3693,0 | 178,5 |
| 14 | Контрольное событие 3.3. Приобретение основных средств, запасных частей и материальных запасов для ремонта и содержания прочих объектов благоустройства | Администрация Крымского сельского поселения | Заключено и исполнено 27 муниц. контракта и договора. Все условия муниц. контрактов и договоров выполнены в срок. | X | 31.12.2021 | X | X | X | X |
| 19 | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 10000,3 | 10000,3 | 9672,0 | 328,3 |
|  |  | Администрация Крымского сельского поселения | X | X | X | 10000,3 | 10000,3 | 9672,0 | 328,3 |

|  | ### Приложение № 2 ### к отчету о реализации ### муниципальной программы ### Крымского сельского поселения ### «Благоустройство Крымского ### сельского поселения» за 2021 год |
| --- | --- |

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы

за 2021 г.

| № п/п | Номер и наименование <1> | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | заплани-рованные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Организация освещения улиц» | Администрация Крымского сельского поселения | Х | Х | Х | - | - | - |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. Уличное освещение | Администрация Крымского сельского поселения | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | освещение улиц Крымского с.п. в темное время суток | освещение улиц Крымского с.п. в темное время суток осуществлено в полном объеме | - |
| 3 | Мероприятие 1.3. Ремонт и содержание уличных сетей | Администрация Крымского сельского поселения | 31.12.2021 | 09.01.2021 | 31.12.2021 | ремонт, проверка электрич. оборудования, замена ламп уличного освещения, установка плафонов | осуществлен ремонт, проверка электрич. оборудования, по мере необходимости замены ламп уличного освещения, установлены плафоны. Работы выполнены в полном объеме | - |
| 4 | Подпрограмма 2. Озеленение территории Крымского сельского поселения | Администрация Крымского сельского поселения | Х | Х | Х | - | - | - |
| 5 | Основное мероприятие 2.1. Посадка деревьев и кустарников | Администрация Крымского сельского поселения | 31.12.2021 | 23.03.2021 | 18.12.2021 | Запланировано посадить 63 саженца деревьев и кустарников | Посажено 63 деревьев и кустарников | - |
| 6 | Основное мероприятие 2.4. Расходы на уход за объектами озеленения | Администрация Крымского сельского поселения | 31.12.2021 | 03.06.2021 | 31.12.2021 | Уход за деревьями (обрезка, полив), скашивание травы на территории Парка 60 лет Победы, | Осуществлен уход за деревьями (обрезка, полив), скашивание травы на территории Парка 60 лет Победы площадью 0,3668 га | - |
| 7 | Подпрограмма 3. Прочие мероприятия по благоустройству Крымского сельского поселения | Администрация Крымского сельского | Х | Х | Х | - | - | - |
| 8 | Основное мероприятие 3.2. Уборка и содержание прочих объектов благоустройства | Администрация Крымского сельского | 31.12.2021 | 09.01.2021 | 31.12.2021 | Уборка от мусора территории Крымского с.п., ликвидация несанкционированных свалок, скашивание травы | Осуществлена уборка от мусора территории Крымского с.п., ликвидация несанкционированных свалок, скашивание травы. Работы выполнены в полном объеме | - |
| 9 | Основное мероприятие 3.3. Приобретение основных средств, запасных частей и материальных запасов для ремонта и содержания прочих объектов благоустройства | Администрация Крымского сельского | 31.12.2021 | 09.01.2021 | 31.12.2021 | Запланированы средства на приобретение дизтоплива, бензина для косилок, запасных частей к трактору, хозтоваров, строительных материалов для ремонта объектов благоустройства | Все необходимые для благоустройства территории товары и материалы приобретены в полном объеме. |  |

|  | ### Приложение № 3 ### к отчету о реализации ### муниципальной программы ### Крымского сельского поселения ### «Благоустройство Крымского ### сельского поселения» за 2021 год |
| --- | --- |

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2021 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей), <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа | Всего | 10000,3 | 10000,3 | 9672,0 |
|  | бюджет Крымского сельского поселения | 10000,3 | 10000,3 | 9672,0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Крымского сельского поселения, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | - бюджета Мясниковского района <2> | - | - | - |
|  | внебюджетные источники <2> | - | - | - |
| Подпрограмма 1. Организация освещения улиц | Всего | 2605,5 | 2605,5 | 1603,5 |
|  | бюджет Крымского сельского поселения | 2605,5 | 2605,5 | 1603,5 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Крымского сельского поселения, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | - бюджета Мясниковского района <2> | - | - | - |
|  | внебюджетные источники <2> | - | Х | - |
| Основное мероприятие 1.1. Уличное освещение | Всего | 1347,2 | 1347,2 | 1345,3 |
| Основное мероприятие 1.3. Ремонт и содержание уличных сетей | Всего | 1258,3 | 1258,3 | 1258,2 |
| Подпрограмма 2.Озеленение территории Крымского сельского поселения | Всего | 1009,4 | 1009,4 | 932,6 |
| Основное мероприятие 2.1. Посадка деревьев и кустарников | Всего | 253,3 | 253,3 | 226,2 |
| Основное мероприятие 2.4. Расходы на уход за объектами озеленения | Всего | 756,1 | 756,1 | 706,4 |
| Подпрограмма 3. Прочие мероприятия по благоустройству Крымского сельского поселения | Всего | 6385,4 | 6385,4 | 6135,9 |
| Основное мероприятие 3.2. Уборка и содержание прочих объектов благоустройства | Всего | 2636,8 | 2636,8 | 2442,9 |
| Основное мероприятие 3.3. Приобретение основных средств, запасных частей и материальных запасов для ремонта и содержания прочих объектов благоустройства | Всего | 3748,6 | 3748,6 | 3693,0 |