ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Благоустройство Крымского сельского поселения» за отчетный период  6 мес. 2024 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета Крымского сельского поселения на реализацию муниципальной программы, (бюджет поселения, районный, областной, федеральный бюджеты) тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1 «Организация освещения улиц» | Администрация Крымского сельского поселения | X | X | X | 2674.3 | 2674.3 | 1028.4 | - |
| 2. | Основное мероприятие 1.1. Уличное освещение | Администрация Крымского сельского поселения | освещение улиц в темное время суток | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 1882.1 | 1882.1 | 775.8 | - |
| 3. | Основное мероприятие 1.3. Ремонт и содержание уличных сетей | Администрация Крымского сельского поселения | профилактика, ремонт, проверка электрического оборудования, осветительных приборов, замена ламп уличного освещения, установка плафонов | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 792.2 | 792.2 | 252.6 | - |
| 4. | Подпрограмма 2.Озеленение территории Крымского сельского поселения | Администрация Крымского сельского поселения |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 797,7 | 797,7 | 8,4 | - |
| 5. | Основное мероприятие 2.1. Посадка деревьев и кустарников | Администрация Крымского сельского поселения | озеленение территории с.Крым | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 150,0 | 150,0 | 8.4 | - |
| 6. | Основное мероприятие 2.2. Посадка цветов летников и многолетников и уход за ними | Администрация Крымского сельского поселения | озеленение территории с.Крым | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 25,0 | 25,0 | - | - |
| 7. | Основное мероприятие 2.4. Расходы на уход за зелеными насаждениями | Администрация Крымского сельского поселения | содержание объектов озеленения | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 622.7 | 622.7 | - | - |
| 8. | Подпрограмма 3. Прочие мероприятия по благоустройству Крымского сельского поселения | Администрация Крымского сельского поселения |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 4973.6 | 4973.6 | 2351.9 | - |
| 9. | Основное мероприятие 3.2. Уборка и содержание прочих объектов благоустройства | Администрация Крымского сельского поселения | Уборка мусора, ликвидация несанкционированных свалок | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 4083.6 | 4083.6 | 1484.9 | - |
| 10. | Основное мероприятие 3.4. Приобретение основных средств, запасных частей и материальных запасов для ремонта и содержания прочих объектов благоустройства | Администрация Крымского сельского поселения | Ремонт объектов благоустройства, скашивание сорной растительности | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 890.0 | 890.0 | 867.0 | - |
| . | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 8445.6 | 8445.6 | 3388.7 | - |