Отчет

об исполнении плана реализации

муниципальной программы Крымского сельского поселения

«Благоустройство Крымского сельского поселения» на 2022 год по итогам 9 месяцев 2022 года»

Муниципальная программа Крымского сельского поселения «Благоустройство Крымского сельского поселения» утверждена постановлением Администрации Крымского сельского поселения от 17.12.2018 № 170 (далее – муниципальная программа).

На реализацию муниципальной программы на 2022 год предусмотрены средства из бюджета Мясниковского рай	она и бюджета Крымского сельского поселения в сумме 8 976,3 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 8 976,3  тыс. рублей.

По состоянию на 01.10.2022 фактическое освоение средств составило
5 123,2  тыс. рублей или 57,1 %.

Муниципальная программа включает в себя три подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Организация освещения улиц» (далее – подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 – «Озеленение территории Крымского сельского поселения» (далее – подпрограмма 2);

Подпрограмма 3 – «Прочие мероприятия по благоустройству Крымского сельского поселения» (далее – подпрограмма 3).

Все запланированные в отчетном периоде основные мероприятия подпрограмм выполнялись согласно плану реализации муниципальной программы Крымского сельского поселения «Благоустройство Крымского сельского поселения» на 2022 год (далее – план реализации), утвержденному постановлением Администрации Крымского сельского поселения от 28.12.2021 № 174.

На реализацию подпрограммы 1 в 2022 году из бюджета Крымского сельского поселения предусмотрено 2 321,6 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 2 321,6 тыс. рублей.

По состоянию на 01.10.2022 фактическое освоение средств составило
1 374,4 тыс. рублей или 59,2  %, что обусловлено условиями заключенных муниципальных контрактов с оплатой, предусмотренной в 4 квартале 2022 года, по факту их исполнения.

По итогам 9 месяцев 2022 года подпрограмма 1 состояла из 3 основных мероприятий, выполнение которых планируется в установленные сроки и в полном объеме.

На реализацию подпрограммы 2 в 2022 году из бюджета Крымского сельского поселения предусмотрено 700,1 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 700,1 тыс. рублей.

По состоянию на 01.10.2022 фактическое освоение средств составило
428,0 тыс. рублей или 61,1 %.

По итогам 9 месяцев 2022 года подпрограмма 2 состояла из 3 основных мероприятий, выполнение которых планируется в установленные сроки и в полном объеме.

На реализацию подпрограммы 3 в 2022 году из бюджета Мясниковского района и бюджета Крымского сельского поселения предусмотрено 5954,6 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 5954,6 тыс. рублей.

По состоянию на 01.10.2022 фактическое освоение средств составило
3320,8 тыс. рублей или 55,8 %.

По итогам 9 месяцев 2022 года подпрограмма 3 состояла из 3 основных мероприятий, выполнение которых планируется в установленные сроки и в полном объеме.

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Благоустройство Крымского сельского поселения»

за отчетный период 9 мес. 2022 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета Крымского сельского поселения на реализацию муниципальной программы, (бюджет поселения, районный, областной, федеральный бюджеты) тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1 «Организация освещения улиц» | Администрация Крымского сельского поселения | X | X | X | 2321,6 | 2321,6 | 1374,4 | - |
| 2. | Основное мероприятие 1.1. Уличное освещение | Администрация Крымского сельского поселения | освещение улиц в темное время суток | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 1474,8 | 1474,8 | 956,6 | - |
| 3. | Основное мероприятие 1.2. Техническое обслуживание трансформаторных подстанций | Администрация Крымского сельского поселения | бесперебойное обеспечение территории Крымского сельского поселения электроэнергией | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 33,2 | 33,2 | - | - |
| 4. | Основное мероприятие 1.3. Ремонт и содержание уличных сетей | Администрация Крымского сельского поселения | профилактика, ремонт, проверка электрического оборудования, осветительных приборов, замена ламп уличного освещения, установка плафонов | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 813,6 | 813,6 | 417,8 | - |
| 6. | Подпрограмма 2.Озеленение территории Крымского сельского поселения |  |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 700,1 | 700,1 | 428,0 |  |
| 7. | Основное мероприятие 2.1. Посадка деревьев и кустарников | Администрация Крымского сельского поселения | озеленение территории с.Крым | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 140,0 | 140,0 | 46,0 |  |
| 8. | Основное мероприятие 2.2. Посадка цветов летников и многолетников и уход за ними | Администрация Крымского сельского поселения | озеленение территории с.Крым | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 25,0 | 25,0 | - | - |
| 10. | Основное мероприятие 2.4. Расходы на уход за зелеными насаждениями | Администрация Крымского сельского поселения | содержание объектов озеленения | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 535,1 | 535,1 | 382,0 | - |
| 12. | Подпрограмма 3. Прочие мероприятия по благоустройству Крымского сельского поселения | Администрация Крымского сельского поселения |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 5954,6 | 5954,6 | 3320,8 | - |
| 13. | Основное мероприятие 3.2. Уборка и содержание прочих объектов благоустройства | Администрация Крымского сельского поселения | Уборка мусора, ликвидация несанкционированных свалок | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 3283,4 | 3283,4 | 5059,6 | - |
| 14. | Основное мероприятие 3.4. Приобретение основных средств, запасных частей и материальных запасов для ремонта и содержания прочих объектов благоустройства | Администрация Крымского сельского поселения | Ремонт объектов благоустройства, скашивание сорной растительности | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 1671,2 | 1671,2 | 1269,2 | - |
| 15. | Основное мероприятие 3.8.Расходы на реализацию мероприятий формирования современной городской среды | Администрация Крымского сельского поселения | Расходы на реализацию мероприятий формирования современной городской среды | 01.10.2022 | 31.12.2022 | 1000,0 | 1000,0 | - | - |
| . | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 8976,3 | 8976,3 | 5123,2 | - |