АДМИНИСТРАЦИЯ КРЫМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 марта 2013 года                                             № 69                                                                  с.Крым

Об утверждении отчета о ходе работ по
муниципальной долгосрочной целевой

программе «Благоустройство Крымского

сельского поселения на 2011 – 2015 годы» 
по результатам работы за 2012 год
В соответствии с Решением Собрания депутатов Крымского сельского поселения от 28.09.2007 № 14 «О принятии Положения «О бюджетном процессе в Крымском сельском поселении», постановлением Администрации Крымского сельского поселения от 28.12.2011 № 248 «О Порядке принятия решения о разработке муниципальных  долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ» Администрация Крымского сельского поселения постановляет:
1.Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной долгосрочной целевой программе «Благоустройство Крымского сельского поселения на 2011 – 2015 годы», утвержденной постановлением Администрации Крымского сельского поселения от 01.10.2010 № 165 по результатам работы за 2012 год согласно приложению.
         2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Крымского сельского поселения                                                      А.М.Деремян
Приложение

к постановлению Администрации

Крымского сельского поселения 

от 28 марта 2013 года № 69
ОТЧЕТ О ХОДЕ РАБОТ ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ «БЛАГОУСТРОЙСТВО КРЫМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2011- 2015 ГОДЫ» ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ ЗА 2012 ГОД
ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕЛЕВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ И ОБ ОБЪЕМАХ ПРИВЛЕЧЕННЫХ СРЕДСТВ БЮДЖЕТОВ ВСЕХ УРОВНЕЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ
По муниципальной долгосрочной целевой программе «Благоустройство Крымского сельского поселения на 2011 – 2015 годы» (далее – Программа) в 2012 году было выделено 2611,75 тыс.рублей, в том числе из средств:
        бюджета Мясниковского района – 99,75 тыс. рублей;

        бюджета Крымского сельского поселения Мясниковского района – 2512,0 тыс.рублей.

        Освоено в рамках реализации Программы 2610,608 тыс.рублей, что составляет 99,9 процентов от запланированных средств, в том числе средства:

бюджета Мясниковского района – 99,75 тыс. рублей (100 процентов);

бюджета Крымского сельского поселения Мясниковского района – 2510,858 тыс.рублей (99,9 процентов).

Средства были направлены  на цели, предусмотренные программными мероприятиями.

Не освоено 1,142 тыс.рублей, из них средства  бюджета Крымского сельского поселения Мясниковского района – 1,142 тыс.рублей.

Причиной неосвоения средств по бюджету Крымского сельского поселения Мясниковского района является экономия средств по отдельным статьям расходов в ходе исполнения бюджета.
Данные о нецелевом использовании средств,  предусмотренных на реализацию Программы отсутствуют.

Отчет о финансировании и освоении проводимых мероприятий Программы в 2012 году указан в приложении 1 к настоящему отчету.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Последовательная реализация мероприятий Программы способствует улучшению эстетического облика с.Крым, повышению качества наружного освещения, безопасности движения транспорта и пешеходов в ночное и вечернее время. Обеспечивается благоустройство улиц, площадей, общественных зеленных мест, повышается качественный уровень благоустроенности улиц и парков.
Реализация мероприятий Программы в 2012 году позволила решить следующие задачи Программы:
1. Обеспечение комплексного подхода к решению вопросов благоустройства улиц, площадей, общественных зеленых зон.
2. Повышение качественного уровня благоустроенности территорий общего пользования, улиц и парков.
3.Улучшение состояния окружающей среды.

4.Привлечение жителей с.Крым к участию в решении проблем благоустройства.

При определении эффективности используются следующие индикаторы:

1. Доля общей протяженности освещенных улиц в общей протяженности улично-дорожной сети (план – 94,8 процента)  в 2012 году составила 94,8 процента. Выполнение составило 100 процентов.

2. Количество действующих светильников составило (план - 522 процентов) в 2012 году составила 450 штук. Выполнение составило 86,2 процентов.

3.Ремонт зеленых насаждений в 2012 году осуществлен на площади 30,0 тыс. кв.м. (план – 30,0 кв.м.). Выполнение составило 100,0 процентов.

4. Осуществлено содержание парка на площади 30,0 тыс.кв.м. (план – 30,0 кв.м.) Выполнение составило 100 процентов.

5.Количество установленных мусорных баков составило 175 шт. (план – 160 шт.). Выполнение составило 109,4 процентов. Анализ реализации Программы в соответствии с методикой оценки ее эффективности показал:

ожидаемые конечные результаты индикаторов реализации мероприятий Программы достигнуты. Значение показателя равно 1 (значение показателя в соответствии с методикой должно быть больше либо равно 1);

бюджетные затраты на выполнение мероприятий Программы достигли запланированного уровня затрат. Значение показателя равно 1 (значение показателя в соответствии с методикой должно быть меньше либо равно 1);

бюджетные средства использованы на реализацию мероприятий Программы эффективно.

Информация об оценке эффективности реализации Программы за отчетный финансовый 2012 год приведена в приложениях  2 и  3.

СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ, ОБЪЕМАХ И СОСТОЯНИИ НЕЗАВЕРШЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ
Сведения отсутствуют. 
ИНФОРМАЦИЯ О СТЕПЕНИ ДОСТИЖЕНИЯ

ЗАПЛАНИРОВАННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ

Анализ реализации Программы в 2012 году показал, что основные цели и задачи, направленные на реализацию Программы в 2012 году, выполнены в пределах предусмотренных плановых назначений. Выполнение программы следует считать эффективным в связи с тем, что по большинству целевых показателей достигнуты плановые значения.

Приложение 1 
к отчету о ходе работ по муниципальной 
долгосрочной целевой программе
 «Благоустройство Крымского сельского
на 2011 – 2015 годы» 

по результатам работы за 2012 год
	
	
	ОТЧЕТ
	
	

	
	
	о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий муниципальной долгосрочной
	
	

	
	
	целевой программы "Благоустройство Крымского сельского поселения на 2011 - 2015 годы"

по состоянию на 01 января 2013 года
	
	

	
	
	
	
	

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Крымского сельского поселения об утверждении Программы
	Уточненный план ассигнований на 2012 год
	Исполнено (кассовые расходы)
	Объем неосвоенных средств и причины их неосвоения (по источникам финансирования)

	
	
	всего
	федеральный бюджет
	областной бюджет
	местный бюджет
	внебюджетные источники
	всего
	федеральный бюджет
	областной бюджет
	местный бюджет
	внебюджетные источники
	всего
	федеральный бюджет
	областной бюджет
	местный бюджет
	внебюджетные источники
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	 
	Всего по Программе
	2611.75
	-
	-
	2611.75
	-
	2611,75
	-
	-
	2611,75
	-
	2610,6
	-
	-
	2610,6
	-
	1,15

	1
	Всего по подпрограмме "Организация освещения улиц"
	1303.4
	-
	-
	1303.4
	-
	1303.4
	-
	-
	1303.4
	-
	1303.0
	-
	-
	1303.0
	-
	0,4

	1.1.
	Уличное освещение
	976.4
	-
	-
	976.4
	-
	976.4
	-
	-
	976.4
	-
	976.4
	-
	-
	976.4
	-
	-

	1.2.
	Техническое обслуживание трансформаторных подстанций
	33.2
	-
	-
	33.2
	-
	33.2
	-
	-
	33.2
	-
	33.2
	-
	-
	33.2
	-
	-

	1.3.
	Ремонт и содержание уличных сетей
	109.6
	-
	-
	109.6
	-
	109.6
	-
	-
	109.6
	-
	109.3
	-
	-
	109.3
	-
	0,3

	1.4.
	Приобретение электротоваров
	166.1
	-
	-
	166.1
	-
	166.1
	-
	-
	166.1
	-
	166.0
	-
	-
	166.0
	-
	0,1

	1.5.
	Профилактические испытания электрооборудования
	18.1
	-
	-
	18.1
	-
	18.1
	-
	-
	18.1
	-
	18.1
	-
	-
	18.1
	-
	-

	2
	Всего по подпрограмме "Озеленение территории Крымского сельского поселения"
	242.55
	-
	-
	242.55
	-
	242.55
	-
	-
	242.55
	-
	242.0
	-
	-
	242.0
	-
	0.55

	2.1.
	Посадка деревьев и кустарников
	171.75
	-
	-
	171.75
	-
	171.75
	-
	-
	171.75
	-
	171.75
	-
	-
	171.75
	-
	-

	2.2.
	Содержание территории парка
	45.5
	-
	-
	45.5
	-
	45.5
	-
	-
	45.5
	-
	45.45
	-
	-
	45.45
	-
	0.05

	2.3.
	Посадка цветов летников и многолетников и уход за цветниками
	25.3
	-
	-
	25.3
	-
	25.3
	-
	-
	25.3
	-
	24.8
	-
	-
	24.8
	-
	0.5

	3
	Всего по подпрограмме "Прочие мероприятия по благоустройству Крымского сельского поселения"
	1065.8
	-
	-
	1065.8
	-
	1065.8
	-
	-
	1065.8
	-
	1065.6
	-
	-
	1065.6
	-
	0.2

	3.1.
	Уборка и содержание прочих объектов благоустройства
	358.9
	-
	-
	358.9
	-
	358.9
	-
	-
	358.9
	-
	358.9
	-
	-
	358.9
	-
	-

	3.2.
	Приобретение мусорных баков
	66.7
	-
	-
	66.7
	-
	66.7
	-
	-
	66.7
	-
	66.7
	-
	-
	66.7
	-
	-

	3.3.
	Приобретение основных средств, запасных частей и материальных запасов для ремонта и содержания прочих объектов благоустройства
	449.0
	-
	-
	449.0
	-
	449.0
	-
	-
	449.0
	-
	448.9
	-
	-
	448.9
	-
	0.1

	3.4.
	Уплата транспортного налога за трактор ДТ-75
	7.3
	-
	-
	7.3
	-
	7.3
	-
	-
	7.3
	-
	7.2
	-
	-
	7.2
	-
	-

	3.5.
	Ремонт кровли Пантеона Славы
	72.1
	-
	-
	72.1
	-
	72.1
	-
	-
	72.1
	-
	72.0
	-
	-
	72.0
	-
	0.1

	3.6.
	Дополнительный взнос в уставной капитал ООО "МП "Коммунсервис"
	74.3
	-
	-
	74.3
	-
	74.3
	-
	-
	74.3
	-
	74.3
	-
	-
	74.3
	-
	-

	3.7.
	Разработка генеральной схемы очистки территории с.Крым
	37.5
	-
	-
	37.5
	-
	37.5
	-
	-
	37.5
	-
	37.5
	-
	-
	37.5
	-
	-


Приложение 2

 к отчету о ходе работ

по муниципальной долгосрочной целевой

программе «Благоустройство Крымского 

        сельского поселения на 2011 – 2015 годы»

        по результатам работы за 2012 год
ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

«БЛАГОУСТРОЙСТВО КРЫМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2011 – 2015 ГОДЫ»
ЗА ОТЧЕТНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ 2012 ГОД

	№ 
п/п
	Наименование
Целевого индикатора
	Единица 
измерения
	План,

2012 год
	Факт, 2012 год

	1. 
	Доля общей протяженности освещенных улиц в общей протяженности улично-дорожной сети
	процентов
	94,8
	94,8

	2. 
	Количество действующих светильников 
	шт.
	522
	450

	3.
	Ремонт зеленых насаждений
	кв.м
	30,0
	30,0

	4.
	Содержание территории парков
	кв.м
	30,0
	30,0

	5.
	Количество установленных мусорных баков
	шт.
	160
	175


Приложение 3

 к отчету о ходе работ

по муниципальной долгосрочной целевой

программе «Благоустройство Крымского
         сельского поселения на 2011 – 2015 годы»

        по результатам работы за 2012 год
ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «БЛАГОУСТРОЙСТВО КРЫМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2011 – 2015 ГОДЫ»
	№ п/п
	Наименование показателей результативности
	Единица

 измерения
	Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренных Программой

	
	
	
	2011
	2012 
	2013
	2014
	2015

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1. 
	Доля общей протяженности освещенных улиц в общей протяженности улично-дорожной сети
	процентов
	93,8
	94,8
	97,2
	97,2
	97,2

	2. 
	Количество действующих светильников 
	шт.
	475
	522
	574
	580
	580

	3.
	Ремонт зеленых насаждений
	кв.м
	30,0
	30,0
	30,0
	30,0
	30,0

	4.
	Содержание территории парков
	кв.м
	118,0
	-
	-
	-
	-

	5.
	Количество установленных мусорных баков
	шт.
	155,0
	160,0
	165,0
	170,0
	170,0


