АДМИНИСТРАЦИЯ КРЫМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 марта 2013 года                                                № 74                                                      с.Крым

Об утверждении отчета о ходе работ по
муниципальной долгосрочной целевой

программе «Повышение безопасности дорожного
движения на  территории  Крымского сельского
поселения на 2011 – 2015 годы»,

по результатам работы за 2012 год
В соответствии с Решением Собрания депутатов Крымского сельского поселения от 28.09.2007 № 14 «О принятии Положения «О бюджетном процессе в Крымском сельском поселении», постановлением Администрации Крымского сельского поселения от 28.12.2011 № 248 «О Порядке принятия решения о разработке муниципальных  долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ» Администрация Крымского сельского поселения постановляет:
1.Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной долгосрочной целевой программе «Повышение безопасности дорожного движения на территории Крымского сельского поселения на 2011 – 2015 годы», утвержденной постановлением Администрации Крымского сельского поселения от 01.10.2010 № 168 по результатам работы за 2012 год согласно приложению.
         2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Крымского сельского поселения                                                      А.М.Деремян
Приложение

к постановлению Администрации

Крымского сельского поселения 

от 29 марта 2013 года № 74
ОТЧЕТ О ХОДЕ РАБОТ ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ «ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ КРЫМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2011- 2015 ГОДЫ» ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ ЗА 2012 ГОД
ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕЛЕВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ И ОБ ОБЪЕМАХ ПРИВЛЕЧЕННЫХ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ
На реализацию мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения на  территории Крымского сельского поселения на 2011 – 2015 годы» (далее – Программа) в 2012 году за счет средств бюджета Крымского сельского поселения Мясниковского района было предусмотрено 179,4 тыс.рублей, освоено 179,3 тыс.рублей, процент освоения составил  99,9 процента. Не освоено 0,1 тыс.руб. 
Средства были направлены  на цели, предусмотренные программными мероприятиями.

Данные о нецелевом использовании средств,  предусмотренных на реализацию Программы отсутствуют.
В 2012 году в Программу внесены изменения двумя постановлениями Администрации Крымского сельского поселения в части:

дополнения новыми программными мероприятиями, в том числе приобретение металлической конструкции для ограждения тротуара;

 увеличения объема финансовых средств на выполнение  новых мероприятий Программы.
В 2012 году установлено 35 дорожных знаков на общую сумму 86,8 тыс.руб., осуществлена разметка проезжей части дорог  в количестве 472 квадратных метра на сумму 78,1 тыс.рублей, приобретено и установлено 6 металлических конструкций для ограждения тротуара по ул. 12-я линия на сумму 14,4 тыс.руб.
Отчет о финансировании и освоении проводимых мероприятий Программы в 2012 году указан в приложении 1 к настоящему отчету.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Последовательная реализация мероприятий Программы способствовала повышению безопасности дорожного движения на территории Крымского сельского поселения, уменьшения тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий улично-дорожной сети Крымского сельского поселения, внедрение современных технических средств, обеспечивающих эффективное управление дорожным движением.
При определении эффективности Программы используются следующие индикаторы:

1. Количество ДТП, в том числе с участием пешеходов (план – не более 65 единиц) в 2012 году составило 73 единицы. Отклонение от плана составило 13,3 процента.

2. Число пострадавших в результате ДТП в 2012 году составило 2 человека (план не более 5 человек). Выполнение составило 100 процентов.

3.Лиц, погибших в результате ДТП В 2012 году нет (план – не более 2 человек). Выполнение составило 100 процентов.

Анализ реализации Программы в соответствии с методикой оценки ее эффективности показал:

ожидаемые конечные результаты индикаторов реализации большинства мероприятий Программы достигнуты. Значение показателя по показателю результативности 1 равно 1,1(значение показателей в соответствии с методикой должно быть меньше либо равно 1);  по показателю результативности 2 – 0,4  (значение показателей в соответствии с методикой должно быть меньше либо равно 1); по показателю результативности 3 – 0  (значение показателей в соответствии с методикой должно быть меньше либо равно 1).
бюджетные затраты на выполнение мероприятий Программы достигли запланированного уровня затрат, бюджетные средства использованы на реализацию мероприятий Программы эффективно.

Информация об оценке эффективности реализации Программы за отчетный финансовый 2012 год приведена в приложении  2.
СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ, ОБЪЕМАХ И СОСТОЯНИИ НЕЗАВЕРШЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ
Все мероприятия Программы, запланированные на 2012 год, выполнены. 

ИНФОРМАЦИЯ О СТЕПЕНИ ДОСТИЖЕНИЯ

ЗАПЛАНИРОВАННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ

Анализ реализации Программы в 2012 году показал, что основные цели и задачи, направленные на реализацию Программы в 2012 году, выполнены в пределах предусмотренных плановых назначений. Выполнение программы следует считать эффективным в связи с тем, что по большинству целевых показателей достигнуты плановые значения.
Приложение 1 
к отчету о ходе работ по муниципальной 
долгосрочной целевой программе
 «Повышение безопасности дорожного

 движения на территории Крымского

 сельского поселения на 2011 – 2015 годы» 

по результатам работы за 2012 год
	
	
	ОТЧЕТ
	
	
	
	
	

	
	
	о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий муниципальной долгосрочной
	
	
	
	
	

	
	
	целевой программы "Повышение безопасности дорожного движения на территории Крымского сельского поселения на 2011 - 2015 годы" по состоянию на 01 января 2013 года
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Крымского сельского поселения об утверждении Программы
	Уточненный план ассигнований на 2012 год
	Исполнено (кассовые расходы)
	Объем неосвоенных средств и причины их неосвоения (по источникам финансирования)

	
	
	всего
	федеральный бюджет
	областной бюджет
	местный бюджет
	внебюджетные источники
	всего
	федеральный бюджет
	областной бюджет
	местный бюджет
	внебюджетные источники
	всего
	федеральный бюджет
	областной бюджет
	местный бюджет
	внебюджетные источники
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	 
	Всего по Программе
	179.4
	-
	-
	179.4
	-
	179.4
	-
	-
	179.4
	-
	179.3
	-
	-
	179.3
	-
	0.1

	1
	Установка дорожных знаков в соответствии со схемами дислокации дорожных знаков
	86.8
	-
	-
	86.8
	-
	86.8
	-
	-
	86.8
	-
	86.8
	-
	-
	86.8
	-
	-

	2
	Разметка проезжей части дорог
	78.2
	-
	-
	78.2
	-
	78.2
	-
	-
	78.2
	-
	78.1
	-
	-
	78.1
	-
	0.1

	3
	Приобретение металлических конструкций для ограждения тротуара
	14.4
	-
	-
	14.4
	-
	14.4
	-
	-
	14.4
	-
	14.4
	-
	-
	14.4
	-
	-


Приложение 2

 к отчету о ходе работ

по муниципальной долгосрочной целевой

программе «Повышение безопасности дорожного
 движения на территории  Крымского сельского поселения 

на 2011 – 2015 годы»

        по результатам работы за 2012 год
ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ КРЫМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2011 – 2015 ГОДЫ»
	№ п/п
	Наименование показателей результативности
	Единица

 измерения
	Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренных Программой
	Отклонение от плановый значений (процентов)

	
	
	
	план
	факт
	

	
	
	
	
	
	

	1. 
	Количество ДТП, в том числе с участием пешеходов


	единиц
	не более 65
	73
	12,3

	2. 
	Число пострадавших в результате ДТП
	человек
	не более 5
	2
	-

	3.
	Количество лиц, погибших в результате ДТП
	человек
	не более 2
	0
	-


