ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы» за отчетный период 6 мес. 2023 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета Крымского сельского поселения на реализацию муниципальной программы, (бюджет поселения, районный, областной, федеральный бюджеты) тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования» | Ведущий специалист по ЖКХ Секизян В.А. | X | X | X | 17932,5 | 17932,5 | 7198,4 | - |
| 2. | Основное мероприятие 1.1. Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Ведущий специалист по ЖКХ Секизян В.А. |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 15499,5 | 15499,5 | 4777,6 | - |
| 3. | Основное мероприятие 1.5. Расходы на реализацию инициативных проектов (ремонт автомобильной дороги ул.10-я линия (от ул.Шаумяна до ул.Полевая) в с.Крым, Мясниковского района, Ростовской области | Ведущий специалист по ЖКХ Секизян В.А. |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 2433,0 | 2433,0 | 2420,8 |  |
| 4. | Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения» | Ведущий специалист по ЖКХ Секизян В.А. |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 931,9 | 931,9 | 251,7 | - |
| 5. | Основное мероприятие 2.1. Снижение количества пешеходов погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на дорогах общего пользования местного значения | Ведущий специалист по ЖКХ Секизян В.А. |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 931,9 | 931,9 | 251,7 | - |
| 6. | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 18864,4 | 18864,4 | 7450,1 | - |