ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Благоустройство Крымского сельского поселения» за отчетный период  6 мес. 2021 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета Крымского сельского поселения на реализацию муниципальной программы, (бюджет поселения, районный, областной, федеральный бюджеты) тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1 «Организация освещения улиц» | Ведущий специалист по ЖКХ Секизян В.А. | X | X | X | 2405,5 | 2405,5 | 1480,2 | - |
| 2. | Основное мероприятие 1.1. Уличное освещение | Ведущий специалист по ЖКХ Секизян В.А. | освещение улиц в темное время суток | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 1447,2 | 1447,2 | 633,0 | - |
| 3. | Основное мероприятие 1.2. Техническое обслуживание трансформаторных подстанций | Ведущий специалист по ЖКХ Секизян В.А. | бесперебойное обеспечение территории Крымского сельского поселения электроэнергией | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 33,2 | 33,2 | - | - |
| 4. | Основное мероприятие 1.3. Ремонт и содержание уличных сетей | Ведущий специалист по ЖКХ Секизян В.А. | профилактика, ремонт, проверка электрического оборудования, осветительных приборов, замена ламп уличного освещения, установка плафонов | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 513,6 | 513,6 | 435,7 | - |
| 5. | Основное мероприятие 1.4. Расходы на устройство освещения (включая приобретение основных средств и материалов) ул. Большесальская (от светофорного объекта до кафе «979», ул.11-я линия (от АЗС «Крым» до хозяйственного магазина ИП Хурдаян Ю.В.) | Ведущий специалист по ЖКХ Секизян В.А. | устройство освещения (включая приобретение основных средств и материалов) ул. Большесальская (от светофорного объекта до кафе «979», ул.11-я линия (от АЗС «Крым» до хозяйственного магазина ИП Хурдаян Ю.В.) | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 411,5 | 411,5 | 411,5 |  |
| 6. | Подпрограмма 2.Озеленение территории Крымского сельского поселения |  |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 1160,3 | 1160,3 | 891,0 |  |
| 7. | Основное мероприятие 2.1. Посадка деревьев и кустарников | Ведущий специалист по ЖКХ Секизян В.А. | озеленение территории с.Крым | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 200,0 | 200,0 | 73,2 |  |
| 8. | Основное мероприятие 2.2. Посадка цветов летников и многолетников и уход за ними | Ведущий специалист по ЖКХ Секизян В.А. | озеленение территории с.Крым | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 25,0 | 25,0 | - | - |
| 9. | Основное мероприятие 2.3. Приобретение инвентаря для содержания объектов озеленения | Ведущий специалист по ЖКХ Секизян В.А. | содержание объектов озеленения | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 35,0 | 35,0 | - | - |
| 10. | Основное мероприятие 2.4. Расходы на уход за зелеными насаждениями | Ведущий специалист по ЖКХ Секизян В.А. | содержание объектов озеленения | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 300,3 | 300,3 | 217,8 | - |
| 11. | Основное мероприятие 2.5. Благоустройство парка, расположенного по адресу: с.Крым, ул. Мясникяна, 51-б | Основное мероприятие 2.4. | озеленение территории с.Крым | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 600,0 | 600,0 | 600,0 |  |
| 12. | Подпрограмма 3. Прочие мероприятия по благоустройству Крымского сельского поселения | Ведущий специалист по ЖКХ Секизян В.А. |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 5262,2 | 5262,2 | 1608,9 | - |
| 13. | Основное мероприятие 3.2. Уборка и содержание прочих объектов благоустройства | Ведущий специалист по ЖКХ Секизян В.А. | Уборка мусора, ликвидация несанкционированных свалок | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 2024,9 | 2024,9 | 12 96,4 | - |
| 14. | Основное мероприятие 3.4. Приобретение основных средств, запасных частей и материальных запасов для ремонта и содержания прочих объектов благоустройства | Ведущий специалист по ЖКХ Секизян В.А. | Ремонт объектов благоустройства, скашивание сорной растительности | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 637,3 | 637,3 | 312,5 | - |
| 15. | Основное мероприятие 3.7. Приобретение основных средств и материалов для обустройства общественного кладбища с.Крым | Ведущий специалист по ЖКХ Секизян В.А. |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 1100,0 | 1100,0 | - |  |
| 16. | Основное мероприятие 3.8. Устройство детской и спортивной площадки площадки по адресу:с.Кым, ул. Майи Пегливановой, 2 | Ведущий специалист по ЖКХ Секизян В.А |  |  |  | 1500,0 | 1500,0 | - |  |
| . | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 8828,0 | 8828,0 | 3980,1 | - |