Отчет

об исполнении плана реализации

муниципальной программы Крымского сельского поселения

«Развитие транспортной системы» на 2023 год

по итогам 9 месяцев 2023 года»

Муниципальная программа Крымского сельского поселения «Развитие транспортной системы» утверждена постановлением Администрации Крымского сельского поселения от 18.12.2019 № 151 (далее – муниципальная программа).

На реализацию муниципальной программы на 2023 год предусмотрены средства из бюджета Мясниковского района в сумме 18864,4 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 18864,4 тыс. рублей.

По состоянию на 01.10.2023 фактическое освоение средств составило
8820,1  тыс. рублей или 46,8 %.

Муниципальная программа включает в себя две подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Развитие автомобильных дорог общего пользования Крымского сельского поселения» (далее – подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 – «Повышение безопасности дорожного движения на территории Крымского сельского поселения» (далее – подпрограмма 2);

Все запланированные в отчетном периоде основные мероприятия подпрограмм выполнялись согласно плану реализации муниципальной программы Крымского сельского поселения «Развитие транспортной системы» на 2023 год (далее – план реализации), утвержденному постановлением Администрации Крымского сельского поселения от 30.12.2022 № 234.

На реализацию подпрограммы 1 в 2023 году из бюджета Мясниковского района предусмотрено 17882,5 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 17882,5 тыс. рублей.

По состоянию на 01.10.2023 фактическое освоение средств составило
7838,2 тыс. рублей или 43,8 %, что обусловлено условиями заключенных муниципальных контрактов с оплатой, предусмотренной в 4 квартале  2023 года, по факту их исполнения.

По итогам 9 месяцев 2023 года подпрограмма 1 состояла из 2 основных мероприятий, выполнение которых планируется в установленные сроки и в полном объеме.

На реализацию подпрограммы 2 в 2023 году из бюджета Мясниковского района предусмотрено 981,9 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 981,9 тыс. рублей.

По состоянию на 01.10.2023 фактическое освоение средств составило
981,8 тыс. рублей или 100 %.

По итогам 9 месяцев 2023 года подпрограмма 2 состояла из 1 основного мероприятия, которое выполнено в полном объеме.

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы» за отчетный период 9 мес. 2023 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета Крымского сельского поселения на реализацию муниципальной программы, (бюджет поселения, районный, областной, федеральный бюджеты) тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования» | Ведущий специалист по ЖКХ Секизян В.А. | X | X | X | 17882,5 | 17882,5 | 7838,3 | - |
| 2. | Основное мероприятие 1.1. Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Ведущий специалист по ЖКХ Секизян В.А. |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 15499,5 | 15449,5 | 5417,5 | - |
| 3. | Основное мероприятие 1.5. Расходы на реализацию инициативных проектов (ремонт автомобильной дороги ул.10-я линия (от ул.Шаумяна до ул.Полевая) в с.Крым, Мясниковского района, Ростовской области | Ведущий специалист по ЖКХ Секизян В.А. |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 2433,0 | 2433,0 | 2420,8 |  |
| 4. | Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения» | Ведущий специалист по ЖКХ Секизян В.А. |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 981,9 | 981,9 | 981,8 | - |
| 5. | Основное мероприятие 2.1. Снижение количества пешеходов погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на дорогах общего пользования местного значения | Ведущий специалист по ЖКХ Секизян В.А. |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 981,9 | 981,9 | 981,8 | - |
| 6. | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 18864,4 | 18864,4 | 8820,1 | - |