Отчет

об исполнении плана реализации

муниципальной программы Крымского сельского поселения

«Благоустройство Крымского сельского поселения» на 2023 год по итогам 9 месяцев 2023 года»

Муниципальная программа Крымского сельского поселения «Благоустройство Крымского сельского поселения» утверждена постановлением Администрации Крымского сельского поселения от 17.12.2018 № 170 (далее – муниципальная программа).

На реализацию муниципальной программы на 2023 год предусмотрены средства из бюджета Крымского сельского поселения в сумме 15 170,9 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 15 170,9 тыс. рублей.

По состоянию на 01.10.2023 фактическое освоение средств составило
11 052,9  тыс. рублей или 72,9 %.

Муниципальная программа включает в себя три подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Организация освещения улиц» (далее – подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 – «Озеленение территории Крымского сельского поселения» (далее – подпрограмма 2);

Подпрограмма 3 – «Прочие мероприятия по благоустройству Крымского сельского поселения» (далее – подпрограмма 3).

Подпрограмма 4 – «Благоустройство общественных территорий Крымского сельского поселения» (далее – подпрограмма 4).

Все запланированные в отчетном периоде основные мероприятия подпрограмм выполнялись согласно плану реализации муниципальной программы Крымского сельского поселения «Благоустройство Крымского сельского поселения» на 2023 год (далее – план реализации), утвержденному постановлением Администрации Крымского сельского поселения от 30.12.2022 № 235.

На реализацию подпрограммы 1 в 2023 году из бюджета Крымского сельского поселения предусмотрено 3 136,9 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 3 136,9 тыс. рублей.

По состоянию на 01.10.2023 фактическое освоение средств составило
1 959,8 тыс. рублей или 62,5  %, что обусловлено условиями заключенных муниципальных контрактов с оплатой, предусмотренной в 4 квартале 2023 года, по факту их исполнения.

По итогам 9 месяцев 2023 года подпрограмма 1 состояла из 2 основных мероприятий, выполнение которых планируется в установленные сроки и в полном объеме.

На реализацию подпрограммы 2 в 2023 году из бюджета Крымского сельского поселения предусмотрено 771,7 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 771,7 тыс. рублей.

По состоянию на 01.10.2023 фактическое освоение средств составило
431,7 тыс. рублей или 55,9 %.

По итогам 9 месяцев 2023 года подпрограмма 2 состояла из 3 основных мероприятий, выполнение которых планируется в установленные сроки и в полном объеме.

На реализацию подпрограммы 3 в 2023 году из бюджета Крымского сельского поселения предусмотрено 10 712,3 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 10 712,3 тыс. рублей.

По состоянию на 01.10.2023 фактическое освоение средств составило
8 296,4 тыс. рублей или 77,4 %.

По итогам 9 месяцев 2023 года подпрограмма 3 состояла из 2 основных мероприятий, выполнение которых планируется в установленные сроки и в полном объеме.

На реализацию подпрограммы 4 в 2023 году из бюджета Крымского сельского поселения предусмотрено 550,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 550,0 тыс. рублей.

По состоянию на 01.10.2023 фактическое освоение средств составило
365,0 тыс. рублей или 66,4 %.

По итогам 9 месяцев 2023 года подпрограмма 4 состояла из 2 основных мероприятий, выполнение которых планируется в установленные сроки и в полном объеме.

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Благоустройство Крымского сельского поселения» за отчетный период 9 мес. 2023 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета Крымского сельского поселения на реализацию муниципальной программы, (бюджет поселения, районный, областной, федеральный бюджеты) тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1 «Организация освещения улиц» | Администрация Крымского сельского поселения | X | X | X | 3136,9 | 3136,9 | 1959,8 | - |
| 2. | Основное мероприятие 1.1. Уличное освещение | Администрация Крымского сельского поселения | освещение улиц в темное время суток | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 1660,5 | 1660,5 | 1099,7 | - |
| 3. | Основное мероприятие 1.3. Ремонт и содержание уличных сетей | Администрация Крымского сельского поселения | профилактика, ремонт, проверка электрического оборудования, осветительных приборов, замена ламп уличного освещения, установка плафонов | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 1476,4 | 1476,4 | 860,1 | - |
| 4. | Подпрограмма 2.Озеленение территории Крымского сельского поселения | Администрация Крымского сельского поселения |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 771,7 | 771,7 | 431,7 | - |
| 5. | Основное мероприятие 2.1. Посадка деревьев и кустарников | Администрация Крымского сельского поселения | озеленение территории с.Крым | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 150,0 | 150,0 | 80,6 | - |
| 6. | Основное мероприятие 2.2. Посадка цветов летников и многолетников и уход за ними | Администрация Крымского сельского поселения | озеленение территории с.Крым | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 25,0 | 25,0 | - | - |
| 7. | Основное мероприятие 2.4. Расходы на уход за зелеными насаждениями | Администрация Крымского сельского поселения | содержание объектов озеленения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 596,7 | 596,7 | 351,1 | - |
| 8. | Подпрограмма 3. Прочие мероприятия по благоустройству Крымского сельского поселения | Администрация Крымского сельского поселения |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 10712,3 | 10712,3 | 8296,4 | - |
| 9. | Основное мероприятие 3.2. Уборка и содержание прочих объектов благоустройства | Администрация Крымского сельского поселения | Уборка мусора, ликвидация несанкционированных свалок | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 5316,1 | 5316,1 | 4303,6 | - |
| 10. | Основное мероприятие 3.4. Приобретение основных средств, запасных частей и материальных запасов для ремонта и содержания прочих объектов благоустройства | Администрация Крымского сельского поселения | Ремонт объектов благоустройства, скашивание сорной растительности | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 5396,2 | 5396,2 | 3992,8 | - |
| 11. | Подпрограмма 4. Благоустройство общественных территорий Крымского сельского поселения | Администрация Крымского сельского поселения |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 550,0 | 550,0 | 365,0 | - |
| 13. | Основное мероприятие 4.2. Реализация программ формирования современной городской среды в части благоустройства общественных территорий | Администрация Крымского сельского поселения |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 500,0 | 500,0 | 350,0 | - |
| 13. | Основное мероприятие 4.3. Софинансирование средств на реализацию мероприятий формирования современной городской среды й | Администрация Крымского сельского поселения |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 50,0 | 50,0 | 15,0 | - |
| . | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 15170,9 | 15170,9 | 11052,9 | - |