Отчет

об исполнении плана реализации

муниципальной программы Крымского сельского поселения

«Благоустройство Крымского сельского поселения» на 2021 год по итогам 9 месяцев 2021 года»

Муниципальная программа Крымского сельского поселения «Благоустройство Крымского сельского поселения» утверждена постановлением Администрации Крымского сельского поселения от 17.12.2018 № 170 (далее – муниципальная программа).

На реализацию муниципальной программы на 2021 год предусмотрены средства из областного бюджета, бюджета Крымского сельского поселения и внебюджетных источников в сумме 9362,8 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 9362,8  тыс. рублей.

По состоянию на 01.10.2021 фактическое освоение средств составило
7043,9  тыс. рублей или 75,2 %.

Муниципальная программа включает в себя три подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Организация освещения улиц» (далее – подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 – «Озеленение территории Крымского сельского поселения» (далее – подпрограмма 2);

Подпрограмма 3 – «Прочие мероприятия по благоустройству Крымского сельского поселения» (далее – подпрограмма 3).

Все запланированные в отчетном периоде основные мероприятия подпрограмм выполнялись согласно плану реализации муниципальной программы Крымского сельского поселения «Благоустройство Крымского сельского поселения» на 2021 год (далее – план реализации), утвержденному постановлением Администрации Крымского сельского поселения от 29.12.2021 № 169.

На реализацию подпрограммы 1 в 2021 году из бюджета Крымского сельского поселения предусмотрено 2 605,5 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 2 605,5 тыс. рублей.

По состоянию на 01.10.2021 фактическое освоение средств составило
1 880,8 тыс. рублей или 72,2  %, что обусловлено условиями заключенных муниципальных контрактов с оплатой, предусмотренной в 3 квартале 2021 года, по факту их исполнения.

По итогам 9 месяцев 2021 года подпрограмма 1 состояла из 4 основных мероприятий, выполнение которых планируется в установленные сроки и в полном объеме.

На реализацию подпрограммы 2 в 2021 году из бюджета Крымского сельского поселения предусмотрено 1160,3 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 1160,3 тыс. рублей.

По состоянию на 01.10.2021 фактическое освоение средств составило
621,4 тыс. рублей или 53,6 %.

По итогам 9 месяцев 2021 года подпрограмма 2 состояла из 4 основных мероприятий, выполнение которых планируется в установленные сроки и в полном объеме.

На реализацию подпрограммы 3 в 2021 году из областного бюджета, бюджета Крымского сельского поселения и внебюджетных источников предусмотрено 5597,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 5597,0 тыс. рублей.

По состоянию на 01.10.2021 фактическое освоение средств составило
4541,7 тыс. рублей или 81,1 %.

По итогам 9 месяцев 2021 года подпрограмма 3 состояла из 5 основных мероприятий, выполнение которых планируется в установленные сроки и в полном объеме.

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Благоустройство Крымского сельского поселения» за отчетный период  9 мес. 2021 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета Крымского сельского поселения на реализацию муниципальной программы, (бюджет поселения, районный, областной, федеральный бюджеты) тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1 «Организация освещения улиц» | Ведущий специалист по ЖКХ Секизян В.А. | X | X | X | 2605,5 | 2605,5 | 1880,8 | - |
| 2. | Основное мероприятие 1.1. Уличное освещение | Ведущий специалист по ЖКХ Секизян В.А. | освещение улиц в темное время суток | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 1447,2 | 1447,2 | 962,4 | - |
| 3. | Основное мероприятие 1.2. Техническое обслуживание трансформаторных подстанций | Ведущий специалист по ЖКХ Секизян В.А. | бесперебойное обеспечение территории Крымского сельского поселения электроэнергией | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 33,2 | 33,2 | - | - |
| 4. | Основное мероприятие 1.3. Ремонт и содержание уличных сетей | Ведущий специалист по ЖКХ Секизян В.А. | профилактика, ремонт, проверка электрического оборудования, осветительных приборов, замена ламп уличного освещения, установка плафонов | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 492,2 | 492,2 | 285,6 | - |
| 5. | Основное мероприятие 1.4. Расходы на устройство освещения (включая приобретение основных средств и материалов) ул. Большесальская (от светофорного объекта до кафе «979», ул.11-я линия (от АЗС «Крым» до хозяйственного магазина ИП Хурдаян Ю.В.) | Ведущий специалист по ЖКХ Секизян В.А. | устройство освещения (включая приобретение основных средств и материалов) ул. Большесальская (от светофорного объекта до кафе «979», ул.11-я линия (от АЗС «Крым» до хозяйственного магазина ИП Хурдаян Ю.В.) | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 632,9 | 632,9 | 632,8 |  |
| 6. | Подпрограмма 2.Озеленение территории Крымского сельского поселения |  |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 1160,3 | 1160,3 | 621,4 |  |
| 7. | Основное мероприятие 2.1. Посадка деревьев и кустарников | Ведущий специалист по ЖКХ Секизян В.А. | озеленение территории с.Крым | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 435,0 | 435,0 | 187,7 |  |
| 8. | Основное мероприятие 2.4. Расходы на уход за зелеными насаждениями | Ведущий специалист по ЖКХ Секизян В.А. | содержание объектов озеленения | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 600,3 | 600,3 | 433,7 | - |
| 9. | Основное мероприятие 2.5. Благоустройство парка, расположенного по адресу: с.Крым, ул. Мясникяна, 51-б | Основное мероприятие 2.4. | озеленение территории с.Крым | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 125,0 | 125,0 | - | - |
| 10. | Подпрограмма 3. Прочие мероприятия по благоустройству Крымского сельского поселения | Ведущий специалист по ЖКХ Секизян В.А. |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 5597,0 | 5597,0 | 4541,7 | - |
| 11. | Основное мероприятие 3.2. Уборка и содержание прочих объектов благоустройства | Ведущий специалист по ЖКХ Секизян В.А. | Уборка мусора, ликвидация несанкционированных свалок | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 2024,9 | 2024,9 | 1602,2 | - |
| 12. | Основное мероприятие 3.4. Приобретение основных средств, запасных частей и материальных запасов для ремонта и содержания прочих объектов благоустройства | Ведущий специалист по ЖКХ Секизян В.А. | Ремонт объектов благоустройства, скашивание сорной растительности | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 2285,2 | 2285,2 | 1652,6 | - |
| 13. | Основное мероприятие 3.6. Выполнение работ по благоустройству участка (парка), расположенного по адресу: с.Крым, ул. Мясникяна, 51-б | Ведущий специалист по ЖКХ Секизян В.А |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 1075,5 | 1075,5 | 1075,5 | - |
| 14. | Основное мероприятие 3.7. Приобретение основных средств и материалов для обустройства общественного кладбища с.Крым | Ведущий специалист по ЖКХ Секизян В.А. |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 211,4 | 211,4 | 211,4 | - |
| . | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 9362,8 | 9362,8 | 7043,9 | - |