Сведения

об использовании средств бюджета Крымского сельского поселения, Мясниковского района, областного, федерального бюджетов  и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Крымского сельского поселения» за 2015 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Крымского сельского поселения | всего | 104,8 | 104,7 |
|  |  | бюджет Крымского сельского поселения | 104,8 | 104,7 |
|  |  | бюджет Мясниковского района | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1 | Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами населения Крымского сельского поселения | всего | 104,8 | 104,7 |
|  |  | бюджет Крымского сельского поселения | 104,8 | 104,7 |
|  |  | бюджет Мясниковского района | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 | Приобретение водопроводных труб для питьевой воды | всего | 22,5 | 22,5 |
|  |  | бюджет Крымского сельского поселения | 22,5 | 22,5 |
|  |  | бюджет Мясниковского района | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1. 2 | Разработка комплекса технических мероприятий по нормализации водоснабжения с.Крым | всего | 60,0 | 60,0 |
|  |  | бюджет Крымского сельского поселения | 60,0 | 60,0 |
|  |  | бюджет Мясниковского района | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1. 3 | Расходы на содержание и модернизацию объектов газового хозяйства | всего | 22,3 | 22,2 |
|  |  | бюджет Крымского сельского поселения | 22,3 | 22,2 |
|  |  | бюджет Мясниковского района | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |

Начальник сектора экономики и финансов                                           А.Е.Парагян