Сведения

об использовании средств бюджета Крымского сельского поселения, Мясниковского района, областного, федерального бюджетов  и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы «Развитие транспортной системы»  за 2015г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | Развитие транспортной системы | всего | 12916,6 | 12746,5 |
|  |  | бюджет Крымского сельского поселения | 5140,7 | 5042,4 |
|  |  | бюджет Мясниковского района | 7224,3 | 7152,5 |
|  |  | областной бюджет | 551,6 | 551,6 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1 | Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Крымского сельского поселения | всего | 12722,1 | 12552,0 |
|  |  | бюджет Крымского сельского поселения | 4946,2 | 4847,9 |
|  |  | бюджет Мясниковского района | 7224,3 | 7152,5 |
|  |  | областной бюджет | 551,6 | 551,6 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 | Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | всего | 3921,6 | 3751,6 |
|  |  | бюджет Крымского сельского поселения | 1670,0 | 1571,8 |
|  |  | бюджет Мясниковского района | 1700,0 | 1628,2 |
|  |  | областной бюджет | 551,6 | 551,6 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1. 2 | Расходы на капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Октябрьская и ул. Молодежная (от ул. Нольная линия до ул. 18-я линия) в с.Крым Мясниковского района Ростовской области (2-й этап от ул. 8-я линия до ул. 18-я линия) | всего | 8800,5 | 8800,4 |
|  |  | бюджет Крымского сельского поселения | 3276,2 | 3276,1 |
|  |  | бюджет Мясниковского района | 5524,3 | 5524,3 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 2 | повышение безопасности дорожного движения на территории Крымского сельского поселения | всего | 194,5 | 194,5 |
|  |  | бюджет Крымского сельского поселения | 194,5 | 194,5 |
|  |  | бюджет Мясниковского района | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.1 | приобретение и установка дорожных знаков | всего | 100,0 | 100,0 |
|  |  | бюджет Крымского сельского поселения | 100,0 | 100,0 |
|  |  | бюджет Мясниковского района | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.2 | нанесение горизонтальной дорожной разметки | всего | 94,5 | 94,5 |
|  |  | бюджет Крымского сельского поселения | 94,5 | 94,5 |
|  |  | бюджет Мясниковского района | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |

Начальник сектора экономики и финансов                                           А.Е.Парагян