АДМИНИСТРАЦИЯ КРЫМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 марта 2024 года                                          № 62                                              с.Крым

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы

Крымского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 2023 год

В соответствии с постановлением Администрации Крымского сельского поселения от 25.09.2018 № 125 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Крымского сельского поселения» Администрация Крымского сельского поселения постановляет:

1.Утвердить  отчет о реализации муниципальной программы Крымского сельского поселения «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением Администрации Крымского сельского поселения от 18.12.2019 № 151, за 2023 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Крымского сельского поселения                                                                       А.М.Деремян

Приложение 1

к постановлению администрации

Крымского сельского поселения

от 28 марта 2024 № 62

Отчет

о реализации муниципальной программы

Крымского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 2023 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2023 год

В целях создания условий для устойчивого функционирования транспортной системы и повышения уровня безопасности дорожного движения Крымском сельском поселении в рамках реализации муниципальной программы Крымского сельского поселения «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением Администрации Крымского сельского поселения от 18.12.2019 № 151 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2023 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

Осуществлен ремонт улиц 11-я линия, 10-я линия, 4-я линия, Большесальская общей протяженностью более 2,5 км;

приобретены светильники для уличного освещения;

обеспечено содержание 17,6 километра автомобильных дорог общего пользования местного значения;

осуществлен ямочный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения объемом 1394,0 кв.м.;

выполнены работы по нанесению линии горизонтальной дорожной разметки краской со световозвращающими элементами на дорожное покрытие на площади 1190,4 кв.м.;

установлены 104 дорожных знака на бетонируемых металлических стойках.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий

Достижению результатов в 2023 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участником муниципальной программы основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1 «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования», предусмотрена реализация 2 основных   мероприятий.

Основное мероприятие 1.1. «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» выполнено в полном объеме – обеспечен ремонт более 2,5 километров дорог,  содержание 17,6 километра автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них.

Основное мероприятие 1.2. «Снижение количества пешеходов погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на дорогах общего пользования местного значения» выполнено в полном объеме. В рамках данного мероприятия осуществлены работы по дорожной разметке, установке дорожных знаков.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших

на ход реализации муниципальной программы

В 2023 году на ход реализации муниципальной программы оказывали влияние следующие факторы:

длительность процедур оформления документов в ходе проведения мероприятий для муниципальных нужд;

необходимость корректировки проектов планировки и межевания земельных участков.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2023 год составил 19 205,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет Крымского сельского поселения – 125,0 тыс. рублей;

федеральный бюджет  - 0,0  тыс. рублей;

областной бюджет – 1 983,8 тыс. рублей;

бюджет Мясниковского района – 17 096,5 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Крымского сельского поселения от 28.12.2022 г. № 49 «О бюджете Крымского сельского поселения на 2023  год и на плановый период 2024 и 2025 годов»  (в ред. Решения Собрания депутатов от 14.12.2023г. № 68) составил 19 205,3 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 19 205,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет Крымского сельского поселения – 125,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета  - 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета  - 1 983,8 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из бюджета  Мясниковского района – 17 096,5 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 19 158,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет Крымского сельского поселения – 124,4 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета  - 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета  - 1 973,9 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из бюджета Мясниковского района  - 17 059,9 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета Крымского сельского поселения составил 47,1 тыс. рублей, из них:

47,1 тыс. рублей – экономия средств по результатам выполнения работ по содержанию автомобильных дорог.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2023 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной

программы, подпрограмм муниципальной программы за 2023 год.

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 6 показателей, по 6 из которых фактическое значение соответствует плановому.

Показатель 1 «Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года» – плановое значение – 55,7 процента, фактическое значение – 55,7 процента.

Показатель 2.1. «Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог» – плановое значение – 0 километра, фактическое значение – 2,5 километра.

Показатель 2.2. «Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Крымского сельского поселения» – плановое значение – 49,6 километра, фактическое значение – 49,6 километра.

Показатель 2.3. «Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года» – плановое значение – 27,6 километра, фактическое значение – 27,6 километра.

Показатель 2.4. «Снижение мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети Крымского сельского поселения на 31 декабря отчетного года» – плановое значение – 52 процента, фактическое значение – 52 процента.

Раздел 6. Результаты оценки

эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 - 1,0;

степень достижения целевого показателя 2.1. – 1,0;

степень достижения целевого показателя 2.2. – 1,0;

степень достижения целевого показателя 2.3. – 1,0;

степень достижения целевого показателя 2.4. – 1,0.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 	1,0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

- Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, составляет 1,0 что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ,

- Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов.

  - Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Крымского сельского поселения, безвозмездных поступлений в бюджет Крымского сельского поселения, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, муниципальной программы составляет 1,0 (плановое значение/фактическое значение).

3.2.Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Крымского сельского поселения, безвозмездных поступлений в бюджет Крымского сельского поселения, оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

19 158,2 тыс. рублей / 19 205,3 тыс. рублей =0,99

3.3. Эффективность использования средств бюджета Крымского сельского поселения рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджет Крымского сельского поселения, безвозмездных поступлений в бюджет Крымского сельского поселения и бюджетов сельских поселений.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

19 158,2 тыс. рублей / 19 205,3 тыс. рублей =0,99 в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

0,99 х 0,5 + 0,99 х 0,3 + 0,99 х 0,2 = 0,99, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является высоким.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации

муниципальной программы

Учитывая высокую эффективность реализации муниципальной программы следует продолжить реализацию основных мероприятий программы.

|  | ### Приложение № 1 ### к отчету о реализации ### муниципальной программы ### Крымского сельского поселения ### «Развитие транспортной системы» за 2023 год |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы»  за отчетный период 12 мес. 2023 г.

| № п/п | Номер и наименование <4> | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета Крымского сельского поселения на реализацию муниципальной программы, (бюджет поселения, районный, областной, федеральный бюджеты) тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования» | ответственный исполнитель–Администрация Крымского сельского поселения | X | X | X | 17871,0 | 17871,0 | 17823,9 | 47,1 |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Крымского сельского поселения | Выполнены работы по зимнему содержанию, ямочному ремонту дорог, капитальному и текущему ремонту дорог, установке дорожных знаков, диагностике дорог, разработке ПСД на ремонт дорог | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 15438,0 | 15438,0 | 15403,1 | 34,9 |
| 3. | Основное мероприятие 1.5.Расходы на реализацию инициативных проектов (ремонт автомобильной дороги ул.10-я линия (от ул.Шаумяна до ул.Полевая) в с.Крым, Мясниковского района, Ростовской области | Администрация Крымского сельского поселения | Выполнены работы по ремонту автомобильной дороги ул.10-я линия (от ул.Шаумяна до ул.Полевая) в с.Крым, Мясниковского района, Ростовской области | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 2433,0 | 2433,0 | 2420,8 | 12,2 |
| 4. | Контрольное событие муниципальной программы заключение и исполнение муниципальных контрактов на содержание и ремонт автомобильных дорог Крымского сельского поселения» | Администрация Крымского сельского поселения | Заключено и исполнено: 22 муниципальных контрактов на общую сумму 22425,7 тыс.руб. | X | 31.12.2023 | X | X | X | X |
| 5. | Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения» | Администрация Крымского сельского поселения | X | X | X | 1334,3 | 1334,3 | 1334,3 | - |
| 6. | Основное мероприятие 2.1 снижение количества пешеходов погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на дорогах общего пользования местного значения | Администрация Крымского сельского поселения | Заключено и исполнено: 4 муниципальных контракта на общую сумму 1334,3 тыс.руб. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 1334,3 | 1334,3 | 1334,3 | - |
| 7. | Контрольное событие муниципальной программы заключение и исполнение муниципальных контрактов на содержание автомобильных дорог Крымского сельского поселения» | Администрация Крымского сельского поселения | Контрольное событие муниципальной программы заключение и исполнение муниципальных контрактов на содержание и ремонт автомобильных дорог Крымского сельского поселения» | X | 31.12.2023 | X | X | X | X |

|  | ### Приложение № 2 ### к отчету о реализации ### муниципальной программы ### Крымского сельского поселения ### «Развитие транспортной системы» ### за 2023 год |
| --- | --- |

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2023 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей), <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа | Всего | 19205,3 | 19205,3 | 19158,2 |
|  | бюджет Крымского сельского поселения | 125,0 | 125,0 | 124,4 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Крымского сельского поселения, | 19080,3 | 19080,3 | 19033,8 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | - областного бюджета | 1983,8 | 1983,8 | 1973,9 |
|  | - бюджета Мясниковского района | 17096,5 | 17096,5 | 17059,9 |
| Подпрограмма 1. «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования» | Всего | 17871,0 | 17871,0 | 17823,9 |
|  | бюджет Крымского сельского поселения | 125,0 | 125,0 | 124,4 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Крымского сельского поселения, | 17746,0 | 17746,0 | 17699,5 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | - областного бюджета | 1983,8 | 1983,8 | 1973,9 |
|  | - бюджета Мясниковского района | 15762,2 | 15762,2 | 15725,6 |
| Основное мероприятие 1.1. Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Всего | 15 438,0 | 15 438,0 | 15 403,1 |
|  | бюджет Крымского сельского поселения |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Крымского сельского поселения, |  |  |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета |  |  |  |
|  | - областного бюджета |  |  |  |
|  | - бюджета Мясниковского района | 15 438,0 | 15 438,0 | 15 403,1 |
| Основное мероприятие 1.5.Расходы на реализацию инициативных проектов (ремонт автомобильной дороги ул.10-я линия (от ул.Шаумяна до ул.Полевая) в с.Крым, Мясниковского района, Ростовской области | Всего | 2433,0 | 2433,0 | 2420,8 |
|  | бюджет Крымского сельского поселения | 125,0 | 125,0 | 124,4 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Крымского сельского поселения, | 2308,0 | 2308,0 | 2296,4 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | - областного бюджета | 1983,8 | 1983,8 | 1973,9 |
|  | - бюджета Мясниковского района | 324,2 | 324,2 | 322,5 |
| Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения» | Всего | 1334,3 | 1334,3 | 1334,3 |
|  | бюджет Крымского сельского поселения | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Крымского сельского поселения, | 1334,3 | 1334,3 | 1334,3 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | - бюджета Мясниковского района | 1334,3 | 1334,3 | 1334,3 |
| Основное мероприятие 2.1 Снижение количества пешеходов погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на дорогах общего пользования местного значения |  | 1334,3 | 1334,3 | 1334,3 |

### Приложение № 3

### к отчету о реализации

### муниципальной программы

### Крымского сельского поселения

«Развитие транспортной системы» за 2023 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы

за 2023 г.

| № п/п | Номер и наименование <1> | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | заплани-рованные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования» | ответственный исполнитель –Администрация Крымского сельского поселения | Х | Х | Х | – | – | – |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | ответственный исполнитель –Администрация Крымского сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | обеспечение содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения | обеспечено содержание 49,6 километра автомобильных дорог общего пользования местного значения | - |
| 3 | Контрольное событие муниципальной программы 1.1. Заключение и исполнение муниципальных контрактов | ответственный исполнитель –Администрация Крымского сельского поселения | 31.12.2023 | Х | 31.12.2023 | заключение 21 муниципальный контракт, выполнение работ в рамках заключенных муниципальных контрактов | заключен 21 муниципальный контракт, выполнены работы в рамках заключенных муниципальных контрактов |  |
| 4 | Основное мероприятие 1.5.Расходы на реализацию инициативных проектов (ремонт автомобильной дороги ул.10-я линия (от ул.Шаумяна до ул.Полевая) в с.Крым, Мясниковского района, Ростовской области | ответственный исполнитель –Администрация Крымского сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | заключение муниципального контракта, выполнение работ в рамках заключенного муниципального контракта | заключен 1 муниципальный контракт, выполнены работы в рамках заключенного муниципального контракта |  |
| 5 | Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения» | ответственный исполнитель –Администрация Крымского сельского поселения | Х | Х | 1 | – | – | – |
| 6 | Основное мероприятие 2.1. Снижение количества пешеходов погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на дорогах общего пользования местного значения | Администрация Крымского сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | обеспечение безопасности дорожного движения на муниципальной сети автомобильных дорог | обеспечена безопасность дорожного движения на муниципальной сети автомобильных дорог |  |
| 7 | Контрольное событие муниципальной программы 2.1. Заключение и исполнение муниципальных контрактов | Администрация Крымского сельского поселения | 31.12.2023 | X | 31.12.2023 | заключение 4 муниципальнных контрактов, выполнение работ в рамках заключенных муниципальнных контрактов | заключено 4 муниципальных контрактов, выполнены работы в рамках заключенных муниципальных контрактов |  |

<1> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная программа -МП, основное мероприятие – ОМ, приоритетное основное мероприятие- ПОМ

|  | ### Приложение № 4 ### к отчету о реализации ### муниципальной программы ### Крымского сельского поселения ### «Развитие транспортной системы» за 2023 год |
| --- | --- |

ИНФОРМАЦИЯ

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы, в том числе в результате

### проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме 
в отчетном году

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, приоритетного основного мероприятия ведомственной целевой программы (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов)<1> | Ожидаемый результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс. рублей) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в том числе в результате проведения закупок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» | Х | Х | 47,1 | 31,5 |
| 2 | Подпрограмма 1. « Развитие сети автомобильных дорог общего пользования»» | Х | Х | 47,1 | 31,5 |
| 3 | Основное мероприятие 1.1. Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | 25776,3 | 25014,2 | 34,9 | 19,3 |
| 4 | Основное мероприятие 1.5.Расходы на реализацию инициативных проектов (ремонт автомобильной дороги ул.10-я линия (от ул.Шаумяна до ул.Полевая) в с.Крым, Мясниковского района, Ростовской области | 2433,0 | 2420,8 | 12,2 | 12,2 |
| 5 | Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения» | 1334,3 | 1334,3 | - | - |
|  | Основное мероприятие 2.1. Снижение количества пешеходов погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на дорогах общего пользования местного значения | 1334,3 | 1334,3 | - | - |

Уровень реализации муниципальной программы определяется на основании степени выполнения достижения целевых показателей, выполнения основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ и/или проектов (программ) и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.